### **Matriz de Comunicações**

| Cód. | Qual a Informação? | Qual o propósito? | Quem é o responsável? | Quem aprova ou valida? | Quem deve ser consultado? | Quem deve ser informado? | Quando e qual a periodicidade? | Onde serão armazenadas? | Template | Procedimento/Melhores práticas | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Termo de abertura | O início formal do projeto. | Gerente do projeto | Professor orientador | Professor orientador | Equipe de desenvolvimento | Única | Git Hub | Termo de abertura |  |  |
| 02 | Registros de Progresso do Desenvolvimento | Informar sobre o status atual do desenvolvimento. | Gerente do Projeto | Professor orientador | Professor orientador | Equipe de desenvolvimento | De segunda a sexta | Git Hub | Registros de Progresso do Desenvolvimento | Certificar-se de que as atualizações sejam claras e detalhadas; revisar com a equipe antes de enviar. |  |
| 03 | Atualizações de Funcionalidades | Comunicar novas funcionalidades e ajustes planejados. | Gerente do projeto | Professor orientador | Especialistas em saúde | Equipe de desenvolvimento | Quinzenal, conforme novas funcionalidades são concluídas | Git Hub | Atualizações de Funcionalidades | Verificar a funcionalidade com QA; fornecer instruções claras sobre as novas funcionalidades. |  |
| 04 | Feedback de Testes Beta | Compartilhar feedback dos testes beta e plano de ação para melhorias. | Gerente de qualidade | Gerente do projeto | Equipe de desenvolvimento | Professor orientador | Após cada teste beta | Git Hub | Feedback de Testes Beta | Analisar feedback de forma detalhada; implementar melhorias conforme necessário. |  |
| 05 | Alertas de Problemas Críticos | Informar sobre problemas críticos encontrados e ações corretivas. | Equipe de Suporte Técnico | Gerente do projeto | Professor orientador | Equipe de desenvolvimento | Imediatamente após identificação do problema | Git Hub | Alertas de Problemas Críticos | Comunicar rapidamente; fornecer soluções ou ações corretivas e atualizações regulares sobre o status. |  |